【火車搬遷流程表如附】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 項目 | 說明 |
| 08:00-09:30 | 裝載車輛 | 在花蓮火車站旁的花蓮機廠吊掛蒸汽機車LDT103及貨車 LOC-7363 |
| 09:30-10:00 | 火車頭出發  及拖運 | 由洄瀾境鼓隊前導，自花蓮機廠→國聯一路→左轉中山路，以時速20公里，拖運火車頭及貨車各1輛至鐵道文化園區一館前(時來運轉噴水池旁)，預計10:00到達，因路況有變數，此為預估時間。 |
| 10:00-10:30 | 舞獅迎接 | 由志工及洄瀾境舞獅團在鐵道一館前迎接火車頭，大合照，再至鐵道二館旁鐵軌(由重慶路帶至福町路) |
| 10:30-12:00 | 吊掛安置 | 將蒸汽機車LDT103及貨車 LOC-7363安置於鐵軌上 |
| 12:00-13:00 | 午休 | 搬運人員用餐及休息 |
| 13:00-13:30 | 回花蓮機廠 | 由鐵道文化園區回花蓮機廠 |
| 13:30-15:00 | 裝載車輛 | 在花蓮機廠吊掛貨車LCC-5801、LFT-7602、LCC-5006 |
| 15:00-15:30 | 拖運出發 | 拖運貨車3輛至鐵道二館及一館，因路況有變數，此為預估時間。 |
| 15:30-17:30 | 吊掛安置 | 將貨車LCC-5801、LCC-5006放置於二館外鐵軌上；將 LFT-7602（糖蜜車）安放於一館後方月台前鐵軌上。圓滿完成。 |

※如有任何疑問，敬請不吝指教

聯絡人：花蓮縣文化局 文化資產科 陳建村科長0936-888729

戴楷徽先生0963-208175

辦公室：03-8227121\*313、316